**Backlog Product**

|  |  |
| --- | --- |
| **User stories** | **Deadline** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir créer un compte. | **14-07-23 (1jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir m’authentifier. | **15-07-23 (1jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir créer un compte secrétaire et automatiquement envoyer un mail. | **16-067-23 (1jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir enregistrer un étudiant et ses identifiants. | **17-07-23 (1jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir consulter la liste des étudiants. | **18-07-23(1jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir supprimer, modifier et afficher les détails d’un étudiant. | **19-07-23/21-07-23 (3jours)** |
| En tant que directeur, je veux pouvoir imprimer une carte étudiante et automatiquement envoyer un mail. | **21-07-23/23-07-23 (3jours)** |
| En tant que secrétaire, je veux pouvoir m’authentifier. | **24-07-23 (1jours)** |
| En tant que secrétaire, je veux pouvoir enregistrer un étudiant et ses identifiants. | **25-07-23 (1jours)** |
| En tant que secrétaire, je veux pouvoir consulter la liste des étudiants. | **25-07-23(1jours)** |
| En tant que secrétaire, je veux pouvoir supprimer, modifier et afficher les détails d’un étudiant. | **25-07-23(1jours)** |
| En tant que secrétaire, je veux pouvoir imprimer une carte étudiante et automatiquement envoyer un mail. | **25-07-23(1jours)** |